|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Описание** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| **Подготовительный этап** | Анализ текущих процессов. Сбор требований. | 2 недели | Руководитель проекта Команда аналитиков |
| **Разработка** | Настройка системы | 4 недели | Разработчики |
| **Тестирование** | Внутреннее тестирование | 3 недели | HR-отдел |
| **Обучение персонала** | Проведение тренингов | 2 недели | Наставники |
| **Внедрение** | Запуск в промышленную эксплуатацию | 1 неделя | IT-отдел |
| **Поддержка** | Техническое сопровождение | Бессрочно | IT-отдел |

|  |  |
| --- | --- |
| **Этап** | **Общая информация** |
| **Подготовительный этап** | * + Срок: 2 недели   + Ответственный: Руководитель проекта   + Подотчётный: Директор колледжа   + Консультируемые: Преподаватели, сотрудники бухгалтерии   + Информированные: Отдел кадров, ИТ-отдел |
| Разработка (или настройка готовой системы) | * + Срок: 4 недели   + Ответственный: Разработчик   + Подотчётный: Руководитель проекта   + Консультируемые: Специалисты по информационным технологиям   + Информированные: Сотрудники отдела кадров, преподаватели |
| Тестирование системы | * **Внутреннее тестирование**   + Срок: 3 недели   + Ответственный: Сотрудник HR-отдела   + Подотчётный: Руководитель проекта   + Консультируемые: ИТ-отдел, преподаватели   + Информированные: Бухгалтерия, отдел кадров |
| Обучение персонала | * + **Проведение тренингов**   + Срок: 2 недели   + Ответственный: Тренер   + Подотчётный: Руководитель проекта   + Консультируемые: Преподаватели, администраторы   + Информированные: Все сотрудники |
| Запуск в промышленную эксплуатацию | * **Внедрение системы**   + Срок: 1 неделя   + Ответственный: ИТ-отдел   + Подотчётный: Руководитель проекта   + Консультируемые: Администраторы, HR-отдел   + Информированные: Преподаватели, бухгалтерия |
| Техническая поддержка | * **Техническое сопровождение**   + Срок: Постоянно   + Ответственный: ИТ-отдел   + Подотчётный: Руководитель проекта   + Консультируемые: Сотрудники   + Информированные: Дирекция, преподаватели |

